## Slide 1: Che cos’è un PROJECT WORK?
Everardo Minardi
UniTeramo

## Slide 2: UN AVVISO
Nei contesti organizzativi, un Project Work è una forma di "consulenza" che un lavoratore, o un gruppo di lavoratori, fornisce alla sua azienda, su argomenti di cui ha la conoscenza e l'esperienza diretta

## Slide 3: EXPERIENCE
L'esperienza è il punto di partenza;
un programma d'azione o una proposta (raccomandazione) sono i punti di arrivo, il prodotto;
il miglioramento del funzionamento di una parte del sistema (di un processo) è l'obiettivo.

## Slide 4: ALCUNI TIPI DI PROJECT WORK
a) Progetti di ricerca
Conoscere, capire le situazioni e trovare i problemi
b) Progetti di miglioramento.
Trovare soluzioni alle discrepanze tra la situazione attuale e quella desiderata, risolvere i problemi
c) Progetti di sviluppo
Introdurre cambiamenti e innovazioni, realizzare intenzioni e desideri Migliorare la realtà esistente

## Slide 5: RISOLUZIONE DEL PROBLEMA : Un metodo a sei fasi (1)
1. Individuare, scegliere, definire il problema
  Problema giusto?
2. Analizzare le cause
  Una vera causa?
3. Produrre soluzioni (creatività)
  Soluzione adeguata?

## Slide 6: RISOLUZIONE DEL PROBLEMA : Un metodo a sei fasi (2)
4. Scegliere una soluzione (decisione) Soluzione condivisa?
5. Pianificare le azioni di intervento (organizzazione)
Chi fa cosa?
6. Realizzare, monitorare, verificare (valutazione)
Funziona?

## Slide 7: Attività progettuale (1)
L'attività progettuale è un processo intenzionale, razionale, orientato a uno scopo, caratterizzato e al tempo stesso condizionato dall'intreccio continuo di strategie articolate.
Esso si svolge in un campo di risorse, vincoli e opportunità, e comporta l'adozione ripetuta e ricorsiva di una serie di scelte e decisioni.

## Slide 8: Attività progettuale (2)
Si esprime in un insieme fortemente strutturato di azioni mirate e quindi in una specifica forma di organizzazione, più o meno durevole.
"Un processo di azione prevalentemente euristico, finalizzato alla soluzione dei problemi, il cui orientamento al risultato consente un uso ampiamente flessibile degli strumenti analitici e degli apparati metodologici".

## Slide 9: UN PROGETTO NON E’…
un'intenzione
un desiderio
un adempimento
Un progetto è…
un impegno responsabile per garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità

## Slide 10: Che cosa caratterizza un Progetto
Un contesto di riferimento (organizzativo, culturale, tecnico, operativo, ecc.)
Una finalità ampia e generale (missione, scopo, ...)
Un risultato specifico identificato in anticipo (risultato atteso, prodotto, obiettivo, obiettivo)
Da ottenere attraverso un processo (set / sequenza di diverse attività, fasi, azioni, eventi, collegati tra loro)
Che coinvolge più persone / ruoli / funzioni
Utilizzando determinate risorse (umane, tecniche, finanziarie, scientifiche, ecc.)
Necessariamente limitate e quindi soggette a vincoli (tempi, scadenze, costi)
Da monitorare (identificazione dei punti critici, emergenze,)
E questo darà luogo ad una valutazione (qualunque siano i criteri)

## Slide 11: Progettazione: competenze coinvolte - 1
Prevedere/immaginare (una situazione, un evento, un prodotto) collocato nel futuro, in un settore (business, intrattenimento, ...) di interesse personale o professionale.
Analizzare / valutare le risorse disponibili / necessarie
Definire una strategia
Definire gli obiettivi (quantità / qualità, tempi, livelli, ...) finale intermedio
Identificare / scegliere / elencare le azioni necessarie per raggiungere tali obiettivi

## Slide 12: Progettazione: competenze coinvolte - 2
Identificare / selezionare / elencare le risorse necessarie
Sequenziamento delle azioni (per programmare)
  perseguire gli obiettivi
  per trovare le risorse
Stabilire punti critici di monitoraggio / controllo / feedback
Stabilire programmi di emergenza (rischi/opportunità)
Scegliere, decidere

## Slide 13: Fare/realizzare un progetto
Attuare le azioni previste
Controllare
Intervenire con azioni correttive
Modificare il progetto

## Slide 14: Le fasi del project work (1)
Identificare il tema
  Motivi
  rilevanza
  dimensioni
  costi / benefici
  proprietà (proprietà)
  Interlocutori
Descrizione (titolo) del tipo di progetto

## Slide 15: Le fasi del Project Work (2)
Formulare un obiettivo
  Scopo, scopo, obiettivo
  Risultati attesi
- Scegliere una strategia
  Considerando le risorse disponibili
  Stabilire un criterio di «misura»
  Scelta delle opzioni possibili
- Formulare (esporre) un piano d'azione
  Assunzione di impegni
  Formalizzare il progetto (negoziare):come
  programma come proposta
  Stabilire i criteri di valutazione

## Slide 16: Insidie/rischi
Salto alle conclusioni
Non raccogliere dati critici o trascurarli
Progetti troppo grandi, in generale
Progetti troppo piccoli, dettagliati
Progetti al di fuori del controllo del gruppo
Sottovalutare le difficoltà e gli ostacoli
Sottolineare le difficoltà e gli ostacoli
Non coinvolgere interlocutori importanti
Non programmare azioni (le cose non accadono da sole)
Non stabilire criteri per il monitoraggio, la verifica, la valutazione